（１）本年度（２０１８年度）の取組経過

|  |  |
| --- | --- |
| 時　期 | 取　組　内　容 |
| ４月～ | 前回合同点検分の対策を実施 |
| ６月８日 | 第１回福山市通学路安全推進会議の開催 |
| ７月２３日～８月３０日 | 合同点検の実施 |
| ７月～１２月 | 対策の検討，対策素案の作成 |
| １月 | 対策素案を学校・地域へ提示，調整 |
| ２月 | 対策案の策定 |
| ２月２１日 | 第２回福山市通学路安全推進会議の開催 |

（２）前回合同点検分の対策実施状況　[２０１８年（平成３０年）１２月末現在]

ア　危険箇所抽出学校数　　　　７１小学校

イ　合同点検箇所数　　　　　３９９箇所（うち対策不要　４５箇所）

２０１６年度（平成２８年度）合同点検分３８６箇所

　　　　　　　　　　　　　　随時点検分　　７箇所

２０１７年度（平成２９年度）随時点検分　　６箇所

　　　　　　　　　　　　　　※生活道路エリア対策４件を含む

ウ　前回合同点検分からの繰越分　１１０箇所

エ　対策必要箇所数　　　　　４６４箇所

オ　対策案調整中の箇所数　　　　７箇所

カ　対策案策定済の箇所数　　４５７箇所

キ　対策着手中の箇所数　　　４３０箇所（着手率９２．７％）

ク　対策実施済の箇所数　　　３８０箇所（実施率８１．９％）

ケ　対策実施済の内容について

（ア）道路管理者

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 対策の内容 | 対策件数 | | | |
| 国 | 県 | 市 | **合計** |
| 歩道等の確保 | ０ | ５ | ７０ | **７５** |
| 歩車道境界の明示 | ０ | ２ | ２５ | **２７** |
| 車両の速度抑制 | ０ | ０ | ０ | **０** |
| ドライバーへの注意喚起 | ０ | １８ | ７８ | **９６** |
| 維持管理 | ０ | ８ | ５８ | **６６** |
| その他 | １ | ９ | ２７ | **３７** |
| **合　計** | **１** | **４２** | **２５８** | **３０１** |

（イ）警察

|  |  |
| --- | --- |
| 対策の内容 | 対策件数 |
| 信号機の設置・改良 | １ |
| 横断歩道の新設 | １ |
| 規制の新設 | １ |
| 取締りの強化 | ８ |
| 横断歩道の修復 | ４７ |
| 規制標示の修復 | ３９ |
| その他 | ４ |
| **合　計** | **１０１** |

（ウ）学校・地域

|  |  |
| --- | --- |
| 対　策　内　容 | 対策件数 |
| 標示看板等の設置 | ３３ |
| ストップマークの設置 | １６ |
| 通学路の変更 | １４ |
| ドライバー・自転車利用者への協力依頼 | １１ |
| 除草・草刈・剪定等 | １０ |
| 見守りボランティアの対応 | １２ |
| 横断旗の設置 | ４ |
| その他 | １５ |
| **合　計** | **１１５** |

　　　　※対策を実施した箇所のうち，複数の対策を実施した場合は，

それぞれについて計上

（３）本年度（２０１８年度）の合同点検結果及び対策案

ア　危険箇所抽出学校数　　　６９小学校

イ　合同点検箇所数　　　　　５３６箇所（うち対策不要　５４箇所）

ウ　前回合同点検分からの繰越分　　５３箇所

エ　対策必要箇所数　　　　　５３５箇所

オ　対策案調整中の箇所数　　　　８箇所

カ　対策案策定済の箇所数　　５２７箇所

キ　対策案の内容について

（ア）道路管理者

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 対策内容 | 対策件数 | | | |
| 国 | 県 | 市 | 合計 |
| 歩道等の確保 | ０ | １１ | ８１ | **９２** |
| 歩車道境界の明示 | ０ | ７ | ６０ | **６７** |
| 車両の速度抑制 | ０ | １ | ０ | **１** |
| ドライバーへの注意喚起 | ０ | ６ | ８７ | **９３** |
| 維持管理 | ０ | １８ | ６８ | **８６** |
| その他 | ０ | １９ | １６８ | **１８７** |
| **合　　計** | **０** | **６２** | **４６４** | **５２６** |

（イ）警察

|  |  |
| --- | --- |
| 対策内容 | 対策件数 |
| 信号機の設置・改良・移設 | ８ |
| 横断歩道の新設 | ９ |
| 規制の新設 | ４ |
| 取締りの強化 | ９ |
| 横断歩道の修復 | ４５ |
| 規制標示の修復 | ２１ |
| その他 | ６ |
| **合　計** | **１０２** |

（ウ）学校・地域

|  |  |
| --- | --- |
| 対策内容 | 対策件数 |
| 標示看板等の設置 | １４ |
| ストップマークの設置 | １３ |
| 通学路の変更 | ２０ |
| ドライバー・自転車利用者への協力依頼 | ８ |
| 除草・草刈・剪定等 | ４ |
| 見守りボランティアの対応 | １０ |
| 横断旗の設置 | ４ |
| その他 | １８ |
| **合　計** | **９１** |

※対策を実施する箇所のうち，複数の対策を実施する場合は，

それぞれについて計上

（４）対策の実施

　　・交通安全指導等のソフト対策は，危険箇所の抽出段階で，各学校において実施している。

　　・ハード対策は地域と連携の下，道路管理者，警察等の機関ごとに対策案に基づいて計画的に実施する。

　　・前回合同点検分について，繰越箇所の対策実施及び対策内容の改善・充実を図る。

※対策内容の公表（３月下旬に市のホームページにて）

（５）その他